        WEB PROJESİNİN TANIMLANMASI

        Hazırlayanlar

        Elif KIZILTAŞ-2444030022

        Hatice DEMİR-2444030052

        Tarih: 23.03.2025

        Ders Adı: Web Projesi Yönetimi

        Öğretim Görevlisi: Ferhat PERÇİN

ÖNSÖZ

Evdeki enerji ve kaynak tasarrufunu sağlamak, hem bireysel olarak hem de çevresel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde enerji maliyetlerinin artışı ve doğal kaynakların sınırlı olması, tasarruf yapma ihtiyacını daha da önemli hale getirmektedir. Bu rapor, evdeki enerji, su ve diğer kaynakların kullanımını izleyen ve aşım durumlarında kullanıcıyı uyaran bir sistemin geliştirilmesi sürecini ele almaktadır. Amaç, evdeki enerji tüketiminin verimli bir şekilde yönetilmesi ve kullanıcıların tasarruf yapmalarına yönelik farkındalık yaratmaktır. Kullanıcılar, belirlenen sınırları aşmadıkça tasarruf sağlarken, aşım durumunda sistemin göndereceği uyarılar sayesinde gerektiğinde müdahale edebilirler. Bu raporda, sistemin nasıl çalışacağı, tasarlanan aşamalar ve kullanıcıya nasıl değer katacağına dair ayrıntılar paylaşılacaktır.

İçindekiler

    ÖDEV TANITIM FORMU

Elif KIZILTAŞ -Hatice DEMİR
Evdeki enerji tasarrufunu kontrol eden
 takip sistemi
Final Ödevi
14/04/2025
29
BEYAN
Bu ödevin/projenin hazırlanmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğu,başkalarının
ederlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu,
 kullanılan verilerde herhangi tahrifat yapılmadığını, ödevin/projenin herhangi bir kısmının
bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir ödev/proje olarak sunulmadığını beyan eder,
aksi durumda karşılaşacağım cezai ve/veya hukuki durumu kabul eder;
ayrıca üniversitenin ilgili yasa, yönerge ve metinlerini okuduğumu beyan ederim.

        14/04/2025
        Elif Kızıltaş-Hatice Demir

KABUL VE ONAY SAYFASI

………………. numaralı ………………’ın ……….. adlı çalışmaları, benim tarafımdan Final ödevi olarak kabul edilmiştir.

        Ferhat Perçin
        Öğretim Görevlisi

# 1. Genel Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

## 1. İhtiyaç Analizi ve Hedef Belirleme:
### Mevcut Durumun Tespiti:
  - Evdeki enerji ve su tüketimini detaylıca inceleyerek, faturalar, sayaç verileri ve cihazların tüketim değerleri üzerinden kapsamlı bir analiz yapılmalıdır.
  - Hangi alanlarda (aydınlatma, ısıtma, soğutma, su kullanımı vb.) daha fazla tüketim yapıldığı belirlenmelidir.
### Tasarruf Hedeflerinin Belirlenmesi:
  - Enerji ve su kullanımları incelenip, ne kadar tasarruf etmek istenildiğine karar verilmelidir. Örneğin, elektrik faturalarını %15, su faturalarını %10 azaltmak hedeflenebilir.
  - Bu hedefler, gerçekçi ve ölçülebilir olmalıdır.
### Kullanıcı İhtiyaçlarının Belirlenmesi:
  - Sistemin hangi kullanıcılar tarafından kullanılacağı ve onların beklentileri belirlenmelidir. Örneğin, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için basit ve anlaşılır bir arayüz tasarlanabilir.
  - Kullanıcıların hangi tür uyarılara ihtiyaç duyduğu (sesli uyarı, mobil bildirim, e-posta vb.) belirlenmelidir.
## 2. Sistem Tasarımı:
### Veri Toplama:
  - Evdeki enerji ve su tüketimini ölçmek için kullanılacak sensörler ve sayaçlar belirlenmelidir.
  - Enerji ölçüm verilerini nasıl toplayacağımıza karar vermeliyiz. Örneğin, kablosuz veya kablolu sistemler kullanarak.
### Veri İşleme ve Analiz:
  - Topladığımız enerji ve su kullanım bilgilerini nasıl inceleyeceğimizi planlamalıyız. Örneğin, günlük, haftalık veya aylık olarak ne kadar tükettiğimize bakabiliriz.
  - Tasarruf hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılacak algoritmalar geliştirilmelidir.
### Kullanıcı Arayüzü:
  - Kullanıcıların tüketim verilerini ve tasarruf durumunu kolayca takip edebileceği bir arayüz tasarlanmalıdır.
  - Bu arayüz, mobil uygulama, web sitesi veya evdeki bir ekranda olabilir.
### Uyarı Sistemi:
  - Tasarruf hedefleri aşıldığında kullanıcıları uyaracak bir sistem tasarlanmalıdır.
  - Sistem, kullanıcıları uyarmak için farklı yollar kullanabilir. Örneğin, sesli uyarılar, ekranda çıkan mesajlar veya telefonumuza gelen bildirimler gibi.
## 3. Sistem Geliştirme:
### Donanım Seçimi:
  - Gerekli sensörler, sayaçlar, veri işleme birimleri ve kullanıcı arayüzü için uygun donanımlar seçilecektir.
### Yazılım Geliştirme:
  - Veri toplama, işleme, analiz ve kullanıcı arayüzü için gerekli yazılımlar geliştirilmelidir.
  - Uyarı sistemi ve diğer özellikler de yazılım içinde uygulanmalıdır.
### Entegrasyon:
  - Donanım ve yazılım bileşenleri birbirine entegre edilmelidir.
  - Sistem, evdeki diğer akıllı cihazlarla (akıllı prizler, akıllı termostatlar vb.) entegre edilebilir.
## 4. Test ve Değerlendirme:
### Sistem Testi:
  - Sistem, farklı senaryolarda test edilerek doğru çalıştığından emin olunmalıdır.
  - Kullanıcı arayüzünün kullanılabilirliği ve uyarı sisteminin etkinliği test edilmelidir.
### Kullanıcı Geri Bildirimi:
  - Sistemi kullanan kullanıcılardan geri bildirim alınarak, sistemin geliştirilmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
  - Sistem geri bildirimi alınarak sistemde iyileştirmeler yapılamlıdır.
### Performans Değerlendirmesi:
  - Sistemin tasarruf hedeflerine ne kadar ulaştığı değerlendirilmelidir.
  - Sistem, zaman içinde değişen tüketim alışkanlıklarına göre optimize edilmelidir.
### Genel Amaç ve Hedefler:
- Evdeki enerji ve su tüketimini azaltarak, hem maddi tasarruf sağlamak hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
- Kullanıcıları bilinçlendirerek, tasarruf alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak.
- Evdeki tüketim verilerini analiz ederek, kullanıcılara kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunmak.
- Enerji ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak
# 2.ÖNCELİKLİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

## 1. Temel İhtiyaçların Belirlenmesi:
### Enerji ve Su Tüketiminin İzlenmesi:
  - Sistemin en temel amacı, evdeki elektrik ve su tüketimini sürekli olarak izlemektir.
  - Sistem, anlık olarak enerji ve su kullanımını takip ederek, neyi ne kadar kullandığımızı anlamamıza ve nerede tasarruf edebileceğimizi görmemize yardımcı olur.
### Tasarruf Hedeflerinin Belirlenmesi:
  - Kullanıcıların ulaşmak istedikleri tasarruf hedefleri net bir şekilde belirlenmelidir.
  - Bu hedefler, aylık faturalarda belirli bir oranda azalma veya belirli bir tüketim seviyesinin altına inme şeklinde olabilir.
## 2. Uyarı Mekanizmasının Oluşturulması:
### Aşım Durumunda Uyarı:
  - Sistem, belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında kullanıcıları anında uyarmalıdır.
  - Bu uyarılar, mobil bildirimler, e-posta veya evdeki bir ekranda görsel/işitsel uyarılar şeklinde olabilir.
- Kullanıcı Tercihlerine Göre Uyarılar:
  - Uyarıların türü ve sıklığı, kullanıcıların tercihlerine göre ayarlanabilmelidir.
  - Örneğin, bazı kullanıcılar anlık bildirimler isterken, bazıları günlük veya haftalık özet raporları tercih edebilir.
## 3. Kullanıcı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme:
### Tüketim Verilerinin Görselleştirilmesi:
  - Sistem, tüketim verilerini anlaşılır grafikler ve tablolar halinde sunarak, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını kolayca takip etmelerini sağlamalıdır.
  - Bu, kullanıcıların hangi alanlarda daha fazla tüketim yaptıklarını anlamalarına yardımcı olur.
### Tasarruf Önerileri:
  - Sistem, kullanıcılara kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunarak, tasarruf alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmalıdır.
  - Örneğin, belirli bir cihazın aşırı tüketim yaptığı tespit edilirse, bu cihazın daha verimli kullanılması veya değiştirilmesi önerilebilir.
## 4. Sistem Kullanımının Kolaylaştırılması:
### Basit ve Anlaşılır Arayüz:
  - Sistem, her seviyeden kullanıcının kolayca kullanabileceği basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olmalıdır.
  - Sistem, herkesin kolayca anlayıp kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
### Mobil Erişim:
  - Sisteme mobil cihazlardan da erişim sağlanarak, kullanıcıların tüketim verilerini ve uyarıları her zaman ve her yerden takip edebilmeleri sağlanmalıdır.
### Öncelikli Hedeflerin Özeti:
- Gerçek zamanlı enerji ve su tüketimi izleme.
- Belirlenen tasarruf hedeflerine ulaşma.
- Tüketim aşımlarında anında uyarı verme.
- Kullanıcıları bilgilendirme ve bilinçlendirme.
- Kolay ve kullanıcı dostu sistem kullanımı.
.

# 3. Amaçların Belirlenmesi

## 1. Temel Amaçların Belirlenmesi:
### Maddi Tasarruf Sağlamak:
  - Sistemin en temel amacı, evdeki enerji ve su tüketimini azaltarak, kullanıcılara maddi tasarruf sağlamaktır.
  - Bu, faturalarda belirgin bir düşüş anlamına gelir.
### Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıda Bulunmak:
  - Enerji ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak da önemli bir amaçtır.
  - Bu, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
## 2. Kullanıcı Bilinçlendirme ve Bilgi Sağlama:
### Tüketim Alışkanlıklarını Anlamak:
  - Sistem, kullanıcılara tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi sunarak, bilinçlenmelerini sağlamalıdır.
  - Bu, hangi cihazların veya alışkanlıkların daha fazla tüketim yaptığını anlamalarına yardımcı olur.
### Kişiselleştirilmiş Tasarruf Önerileri Sunmak:
  - Sistem, kullanıcılara kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunarak, tasarruf alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmalıdır.
  - Örneğin, belirli bir cihazın aşırı tüketim yaptığı tespit edilirse, bu cihazın daha verimli kullanılması veya değiştirilmesi önerilebilir.
## 3. Uyarı ve Bildirim Mekanizması:
### Aşım Durumunda Anında Uyarı:
  - Sistem, belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında kullanıcıları anında uyarmalıdır.
  - Bu, beklenmedik yüksek tüketimlerin önüne geçmeye yardımcı olur.
### Düzenli Raporlar ve Özetler:
  - Sistem, kullanıcılara düzenli olarak tüketim raporları ve özetler sunarak, tasarruf durumlarını takip etmelerini sağlamalıdır.
  - Bu, kullanıcıların tasarruf hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını görmelerine yardımcı olur.
## 4. Sistem Kullanımının Kolaylaştırılması:
### Kullanıcı Dostu Arayüz:
  - Sistem, her seviyeden kullanıcının kolayca kullanabileceği basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olmalıdır.
  - Teknik bilgi gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir tasarım önemlidir.
### Mobil Erişim ve Uzaktan Kontrol:
  - Sisteme mobil cihazlardan da erişim sağlanarak, kullanıcıların tüketim verilerini ve uyarıları her zaman ve her yerden takip edebilmeleri sağlanmalıdır.
  - İsteğe bağlı olarak, akıllı ev sistemleri ile entegre edilerek uzaktan kontrol imkanı sunulabilir.
### Amaçların Özeti:
- Maddi tasarruf sağlamak.
- Çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
- Kullanıcıları bilinçlendirmek ve bilgi sağlamak.
- Kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunmak.
- Aşım durumunda anında uyarı vermek.
- Düzenli raporlar ve özetler sunmak.
- Kolay ve kullanıcı dostu sistem kullanımı sağlamak.
- Mobil erişim ve uzaktan kontrol imkanı sunmak.

# 4.Müşteri anketlerinin dağıtılması

# 5.Proje Planının Yaratılması

## 1. Aşama: İhtiyaç Analizi ve Planlama
### 1.1. Mevcut Durumun Tespiti:
  - "Öncelikle, tipik bir evin ne kadar elektrik ve su harcadığını öğrenmek gerekir. Bunun için eski faturalara, sayaçlara ve evdeki elektrikli aletlerin (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) ne kadar enerji harcadığına bakılmalıdır. Böylece, en çok nerelerde enerji ve su harcandığını ve nasıl tasarruf edebileceğini anlayabiliriz."
  - "Örneğin, bazı evlerde eski tip ampullerin veya verimsiz beyaz eşyaların yüksek tüketim yaptığı, bazı evlerde ise su sızıntılarının veya bilinçsiz sulama alışkanlıklarının su tüketimini artırdığı tespit edilebilir."
### 1.2. Hedef Belirleme:
  - "Kullanıcıların ne kadar tasarruf etmek istediklerini öğrenmek gerekir.Örneğin, 'Elektrik faturamızı ayda %15 azaltma' veya 'Günde 100 litreden az su harcama' gibi hedefler belirlenebilir."
  - "Ayrıca, sistem gereksinimlerini de belirlemem gerekiyor. Hangi sensörlerin (elektrik, su, sıcaklık, nem vb.) kullanılacağı, hangi yazılım özelliklerinin (veri analizi, görselleştirme, uyarı sistemi vb.) geliştirileceği ve hangi kullanıcı arayüzünün (mobil uygulama, web sitesi, ev içi ekran vb.) tasarlanacağı gibi kararlar almam gerekiyor."
### 1.3. Proje Planı Oluşturma:
  - "Proje takvimini oluşturacağım. Hangi aşamanın ne kadar süreceğini ve hangi kaynakların (zaman, bütçe, ekip) gerektiğini belirleyeceğim. Örneğin, 'Sensör seçimi ve tedariki 1 hafta', 'Yazılım geliştirme 4 hafta' gibi bir takvim oluşturabilirim."
  - "Bütçe planlaması yapacağım. Sensörlerin, veri işleme birimlerinin, iletişim modüllerinin ve yazılım geliştirme maliyetlerini hesaplayacağım. Ayrıca, test ve kurulum maliyetlerini de göz önünde bulunduracağım."
  - "Ekip ve görev dağılımını yapacağım. Hangi ekip üyelerinin hangi görevlerden sorumlu olacağını belirleyeceğim. Örneğin, 'Donanım ekibi sensörleri seçip tedarik edecek', 'Yazılım ekibi veri analizi ve kullanıcı arayüzü geliştirecek' gibi bir görev dağılımı yapabilirim."
## 2. Aşama: Sistem Tasarımı ve Geliştirme
### 2.1. Donanım Seçimi:
  - "Enerji ve su tüketimini ölçmek için uygun sensörleri ve sayaçları seçeceğim. Elektrik tüketimi için akım ve gerilim sensörleri, su tüketimi için debi sensörleri, sıcaklık ve nem için ise ilgili sensörler kullanacağım. Veri işleme birimleri (mikrodenetleyiciler) ve iletişim modüllerini (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa vb.) de seçeceğim."
### 2.2. Yazılım Geliştirme:
  - "Veri toplama, işleme ve analiz yazılımını geliştireceğim. Sensörlerden gelen verileri toplayacak, işleyecek ve anlamlı bilgilere dönüştürecek algoritmalar geliştireceğim. Örneğin, 'Tüketim verilerini günlük, haftalık ve aylık olarak analiz eden', 'Tasarruf hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyen' algoritmalar geliştireceğim."
  - "Kullanıcı arayüzünü (mobil uygulama/web sitesi) geliştireceğim. Kullanıcıların tüketim verilerini görsel olarak takip edebilecekleri, tasarruf önerilerine ulaşabilecekleri ve uyarıları yönetebilecekleri bir arayüz tasarlayacağım."
  - "Uyarı sistemini (bildirimler, alarmlar) geliştireceğim. Belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında veya beklenmedik yüksek tüketimler tespit edildiğinde kullanıcılara anında uyarılar gönderecek bir sistem oluşturacağım."
## 2.3. Entegrasyon:
  - "Donanım ve yazılım bileşenlerini birleştireceğim. Sensörlerden gelen verilerin veri işleme birimleri aracılığıyla yazılıma aktarılmasını sağlayacağım. Kullanıcı arayüzünün doğru şekilde çalışmasını ve uyarı sisteminin etkinliğini test edeceğim."
  - "İsteğe bağlı olarak, sistemi akıllı ev sistemleri ile entegre edeceğim. Örneğin, akıllı prizler veya akıllı termostatlar ile entegrasyon sağlayarak, tüketimi otomatik olarak kontrol etme imkanı sunabilirim."
## 3. Aşama: Test ve Değerlendirme
### 3.1. Sistem Testi:
  - "Farklı senaryolarda (normal tüketim, aşırı tüketim) sistemin doğru çalışmasını test edeceğim. Sensörlerin doğru veri okuyup okumadığını, yazılımın verileri doğru analiz edip etmediğini ve uyarı sisteminin zamanında uyarı gönderip göndermediğini kontrol edeceğim."
  - "Kullanıcı arayüzünün kullanılabilirliğini test edeceğim. Kullanıcıların arayüzü kolayca anlayıp kullanamadığını, verilerin doğru şekilde görüntülendiğini ve işlemlerin sorunsuz gerçekleştiğini kontrol edeceğim."
  - "Uyarı sisteminin etkinliğini test edeceğim. Uyarıların zamanında ve doğru şekilde gönderildiğini, kullanıcıların uyarıları anlayıp doğru şekilde tepki verdiğini kontrol edeceğim."
### 3.2. Kullanıcı Geri Bildirimi:
  - "Kullanıcılardan geri bildirim toplayacağım. Kullanıcıların sistem hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları değerlendireceğim. Geri bildirimlere göre sistemde gerekli iyileştirmeleri yapacağım."
### 3.3. Performans Değerlendirmesi:
  - "Sistemin tasarruf hedeflerine ne kadar ulaştığını değerlendireceğim. Kullanıcıların faturalarında ne kadar azalma olduğunu ve tüketim alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler olduğunu analiz edeceğim."
  - "Sistemin performansını (doğruluk, hız) değerlendireceğim. Sensörlerin doğruluk oranını, yazılımın işlem hızını ve uyarı sisteminin tepki süresini ölçeceğim."
## 4. Aşama: Kurulum ve Kullanıma Alma
### 4.1. Kurulum:
  - "Sensörlerin ve sayaçların eve kurulumunu yapacağım. Elektrik ve su hatlarına sensörleri bağlayacak, veri işleme birimlerini ve iletişim modüllerini yerleştireceğim."
  - "Yazılımın kullanıcının cihazlarına kurulumunu yapacağım. Mobil uygulamayı veya web sitesini kullanıcının cihazına yükleyeceğim ve gerekli ayarları yapacağım."
### 4.2. Kullanıcı Eğitimi:
  - "Kullanıcılara sistemin nasıl kullanılacağını anlatacağım. Arayüzü nasıl kullanacaklarını, verileri nasıl okuyacaklarını, uyarıları nasıl yöneteceklerini ve tasarruf önerilerine nasıl ulaşacaklarını göstereceğim."
  - "Tasarruf önerilerini ve ipuçlarını paylaşacağım. Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirebilecekleri ve daha fazla tasarruf sağlayabilecekleri hakkında bilgi vereceğim."
## 4.3. Takip ve Destek:
  - "Sistemi düzenli olarak takip edeceğim. Veri toplama, işleme ve analiz süreçlerini izleyeceğim ve sistemin doğru çalıştığından emin olacağım."
  - "Kullanıcılara teknik destek sağlayacağım. Kullanıcıların karşılaştığı sorunları çözecek ve sorularını yanıtlayacağım."

# 6.Proje Takımının Oluşturulması

## 1. Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi:
### Kendinizi Değerlendirin:
  - Elif Kızıltaş:Yazılım,Donanım,Proje Yönetimi
  - Hatice Demir:Donanım,Tasarım
### İhtiyaçları Belirleyin:
  - Projenin hangi alanlarında uzmanlığa ihtiyaç var: Sensör seçimi, veri analizi, mobil uygulama geliştirme vb.
  - Hangi alanlarda destek almanız gerekebilir:Yazılım ve ekipman.
## 2. Görev Dağılımı ve Rol Belirleme:
### Temel Rolleri Belirleyin:
  - Proje Yöneticisi: Projenin genel koordinasyonunu sağlar, takvimi takip eder, iletişimi yönetir.
  - Donanım Uzmanı: Sensör seçimi, devre tasarımı, donanım kurulumu gibi görevleri üstlenir.
  - Yazılım Geliştirici: Veri toplama, analiz, kullanıcı arayüzü gibi yazılım geliştirme görevlerini üstlenir.
## 3. İletişim ve İşbirliği:
### Düzenli Toplantılar:
  - Proje ilerlemesini takip etmek ve sorunları çözmek için düzenli toplantılar yapılmalıdır.
  - Toplantılarda görev dağılımını, ilerlemeyi ve sonraki adımlar konuşulmalıdır.
### İletişim Araçları:
  - Proje dosyalarını paylaşmak, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için uygun araçlar kullanılmalıdır.
  - Örneğin: Google Drive, Trello, Slack gibi araçlar.
## 4. Öğrenme ve Gelişim:
### Kaynakları Paylaşın:
  - Proje için gerekli olan kaynakları (eğitimler, makaleler, videolar) paylaşın.
  - Birlikte öğrenin ve gelişin.
### Deneyimlerden Ders Çıkarın:
  - Proje sürecinde karşılaştığınız zorluklardan ve başarılardan ders çıkarın.
  - Kendinizi ve ekibinizi sürekli olarak geliştirin.
### Örnek Görev Dağılımı:
- Elif Kızıltaş:
  - Proje Yönetimi: Takvimi takip etmek, iletişimi yönetmek, bütçeyi kontrol etmek.
  - Yazılım Geliştirme: Veri toplama, analiz, kullanıcı arayüzü, uyarı sistemi geliştirme.
- Hatice Demir
  - Donanım Uzmanlığı: Sensör seçimi, devre tasarımı, donanım kurulumu, test.

 7.Proje Programının Belirlenmesi

Proje Zaman Çizelgesi:
Başlangıç Tarihi: 13 Mart 2025
Bitiş Tarihi:
Toplam Süre:

Proje Bütçesi:
Proje için belirli bir bütçe gereksinimi yoktur,
çünkü proje tamamen yazılım tabanlıdır ve sadece bilgisayarlar üzerinden yürütülmektedir.
Kullanıcı arayüzü ve test süreçlerinde harcama yapılması gerekebilir
(özellikle kullanıcı testleri için bir cihaz veya yazılım gereksinimi olabilir).

Sonuç:
Bu proje, tasarruf yapmaya yönelik farkındalık yaratmayı ve kullanıcıların enerji ve
su tüketimini daha verimli hale getirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Proje programı, sürecin her aşamasını planlayarak
başarılı bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacaktır.

8.Bütçe Planı ve Ayarlamalar

Proje Takımı:
- Geliştirici 1: [Elif Kızıltaş]
- Geliştirici 2: [Hatice Demir]
Proje Amacı:
Bu projede amaç, evdeki enerji ve su tüketim miktarlarını izleyen, kullanıcıların belirlediği tasarruf limitlerini aşmaları durumunda onları uyaran bir sistem geliştirmektir. Sistem, kullanıcıların tasarruflarını anlık olarak takip edebileceği ve limit aşımında gerekli uyarıları alabileceği bir platform sunacak.
İhtiyaçlar:
1. Donanım İhtiyaçları:
Projede kullanacağımız donanımlar, evdeki enerji (elektrik, su) ve diğer verilerin toplanması için sensörler ve cihazlar gerektirecektir. Bu sensörler, veri toplama işlemlerini yapacak ve internet üzerinden kullanıcıya bildirim gönderilecektir.
| Donanım | Adet | Tahmini Fiyat | Toplam |
|-------------------------------|-------|--------------------|------------|
| Elektrik Sayaç (Akıllı) | 2 |500 TL | 1000 TL |
| Su Sayaçları (Akıllı) | 2 | 400 TL    | 800 TL   |

| Raspberry Pi veya Arduino Kitleri | 2 | 250 TL | 500 TL |
| Sensörler (Sıcaklık, Nem vb.) | 4 | 100 TL | 400 TL |
| Kablosuz Modüller (Wi-Fi, Bluetooth) | 2 | 150 TL | 300 TL |
| Toplam Donanım Bütçesi | | | 3000 TL |
2. Yazılım İhtiyaçları:
Projenin yazılım kısmı, sensör verilerinin işlenmesi, veritabanı yönetimi ve kullanıcı bildirimlerinin sağlanmasından oluşacaktır.
| Yazılım / Araçlar | Adet | Tahmini Fiyat | Toplam |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------|
| Python (Açık Kaynak) | 1 | Ücretsiz | 0 TL |
| MySQL veya MongoDB Veritabanı | 1 | Ücretsiz | 0 TL |
| Kullanıcı Arayüzü (UI) Yazılımı | 1 | Ücretsiz (React, Angular) | 0 TL |
| Bildirim Sistemi (Firebase) | 1 | Ücretsiz (Başlangıç Seviyesi) | 0 TL |
| Toplam Yazılım Bütçesi | | | 0 TL |
3. Test ve Kullanıcı Denemeleri:
Projenin verimli çalıştığından emin olmak için test ve kullanıcı geri bildirimleri gereklidir

| Test / İhtiyaç | Tahmini Fiyat | Toplam |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Kullanıcı Deneyimi Testi (UI) | 2 Kullanıcı Geri Bildirimi | 500 TL |
| Çeşitli Sensörlerin Test Edilmesi | Testler ve Analiz | 200 TL |
| Toplam Test Bütçesi | | 700 TL |

Tahmini Toplam Bütçe:
| Bütçe Kategorisi | Tahmini Miktar (TL) |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Donanım Bütçesi | 3000 TL |
| Yazılım Bütçesi (Açık Kaynak) | 0 TL |
| Test ve Kullanıcı Denemeleri Bütçesi| 700 TL |
| Toplam Bütçe | 3700 TL |
Proje Başarı Kriterleri:
1. Fonksiyonel Testler: Sistem, enerji ve su tasarrufunu doğru bir şekilde izleyecek ve kullanıcıyı zamanında uyaracaktır.
2. Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcı arayüzü basit, anlaşılır ve kullanıcı dostu olacaktır.
3. Veri Doğruluğu: Sensörlerden gelen verilerin doğru şekilde toplanması, saklanması ve işlenmesi sağlanmalıdır.

# 9.Nihai Site Yapısına Karar Verilmesi

## Proje Adı:Tasarruf Takibim
## 1. Giriş
Bu rapor, "Tasarruf Takibim" projesi için önerilen nihai site yapısını detaylandırmaktadır. Projenin amacı, kullanıcıların evlerindeki enerji ve su tüketimini takip ederek tasarruf sağlamalarına yardımcı olmak ve belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında kullanıcıları uyarmaktır. Bu doğrultuda, kullanıcı dostu, işlevsel ve ölçeklenebilir bir web sitesi yapısı tasarlanmıştır.
## 2. Proje Hedefleri
- Kullanıcıların enerji (elektrik, doğalgaz) ve su tüketimlerini kolayca takip edebilmeleri.
- Kullanıcıların tasarruf hedefleri belirleyebilmeleri ve bu hedeflere ulaşmaları için teşvik edilmeleri.
- Tüketim verilerinin görselleştirilmesi ve analiz edilmesi yoluyla kullanıcılara anlamlı bilgiler sunulması.
- Belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında kullanıcılara anlık bildirimler gönderilmesi.
- Kullanıcıların tasarruf ipuçlarına ve önerilerine kolayca erişebilmeleri.
## 3. Önerilen Site Yapısı
Proje hedeflerini karşılamak için aşağıdaki site yapısı önerilmektedir:
### Ana Sayfa:
  - Kullanıcının genel tüketim durumunu özetleyen bir gösterge paneli.
  - En son uyarılar ve bildirimler.
  - Hızlı erişim için sık kullanılan özelliklere bağlantılar.
### Tüketim Takibi:
  - Enerji (elektrik, doğalgaz) ve su tüketimlerinin ayrıntılı olarak görüntülenebildiği sayfalar.
  - Tüketim verilerinin grafikler ve tablolar halinde görselleştirilmesi.
  - Geçmiş tüketim verilerinin karşılaştırılması.
### Tasarruf Hedefleri:
  - Kullanıcıların kendi tasarruf hedeflerini belirleyebilecekleri ve takip edebilecekleri sayfa.
  - Hedeflere ulaşma durumunu gösteren ilerleme çubukları ve göstergeler.
  - Hedeflere ulaşmak için ipuçları ve öneriler.
## Uyarılar ve Bildirimler:
  - Belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında veya anormal tüketim durumlarında gönderilen uyarıların ve bildirimlerin listesi.
  - Uyarı ve bildirim ayarlarının yapılandırılabilmesi.
### Tasarruf İpuçları:
  - Enerji ve su tasarrufu konusunda pratik ipuçları ve öneriler içeren makaleler ve videolar.
  - Kullanıcıların kendi tasarruf deneyimlerini paylaşabilecekleri bir forum veya yorum bölümü.
## Kullanıcı Profili:
  - Kullanıcıların kişisel bilgilerini, ayarlarını ve tercihlerini yönetebilecekleri sayfa.
  - Tüketim verilerinin dışa aktarılabilmesi.
## 4. Teknolojik Gereksinimler
- Veritabanı: Kullanıcı verilerini, tüketim verilerini ve ayarları depolamak için güvenilir ve ölçeklenebilir bir veritabanı sistemi (örneğin, PostgreSQL, MySQL).
- Web Geliştirme: Kullanıcı arayüzü için HTML, CSS, JavaScript ve modern bir web çerçevesi (örneğin, React, Angular, Vue.js).
- Veri Görselleştirme: Tüketim verilerini anlamlı grafikler ve tablolar halinde sunmak için veri görselleştirme kütüphaneleri (örneğin, Chart.js, D3.js).
- Bildirim Sistemi: Anlık uyarılar ve bildirimler göndermek için bir bildirim sistemi (örneğin, Firebase Cloud Messaging).
- API: Tüketim verilerini almak ve işlemek için gerekli API'ler.
## 5. Sonuç
"Bu raporda anlatılan web sitesi yapısı, 'Tasarruf Takibim' projesinin amaçlarına ulaşmak için çok uygun. Kullanımı kolay, işe yarar özelliklere sahip ve geliştirilebilir bir yapısı var. Bu sayede kullanıcılar evlerinde ne kadar tasarruf edebileceklerini en iyi şekilde görebilecekler."

# 10.İşlevsellik Test Planı

## 1. Giriş
Bu belge, "Tasarruf Takibim" projesinin işlevsellik test planını detaylandırmaktadır. Bu test planının amacı, sistemin belirlenen gereksinimlere uygun olarak çalışıp çalışmadığını doğrulamak ve olası hataları tespit etmektir.
## 2. Test Hedefleri
- Kullanıcıların enerji ve su tüketimlerini doğru bir şekilde takip edebilmelerini doğrulamak.
- Kullanıcıların tasarruf hedefleri belirleyebilmelerini ve bu hedeflere ulaşma durumlarını takip edebilmelerini doğrulamak.
- Tüketim verilerinin doğru ve anlamlı bir şekilde görselleştirildiğini doğrulamak.
- Belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında veya anormal tüketim durumlarında kullanıcıların doğru ve zamanında uyarıldığını doğrulamak.
- Kullanıcıların tasarruf ipuçlarına ve önerilerine kolayca erişebildiklerini doğrulamak.
- Kullanıcıların profil bilgilerini ve ayarlarını doğru bir şekilde yönetebildiklerini doğrulamak.
### 3. Test Senaryoları
Aşağıdaki test senaryoları, sistemin işlevselliğini kapsamlı bir şekilde test etmek için tasarlanmıştır:
### Tüketim Takibi Testleri:
  - Kullanıcıların farklı zaman aralıklarında (günlük, haftalık, aylık) enerji ve su tüketimlerini doğru bir şekilde görüntüleyebildiklerini doğrulamak.
  - Tüketim verilerinin grafikler ve tablolar halinde doğru bir şekilde görselleştirildiğini doğrulamak.
  - Geçmiş tüketim verilerinin doğru bir şekilde karşılaştırıldığını doğrulamak.
## Tasarruf Hedefleri Testleri:
  - Kullanıcıların farklı tasarruf hedefleri (enerji, su, toplam) belirleyebildiklerini doğrulamak.
  - Hedeflere ulaşma durumunu gösteren ilerleme çubuklarının ve göstergelerin doğru bir şekilde çalıştığını doğrulamak.
  - Hedeflere ulaşmak için ipuçları ve önerilerin doğru ve faydalı olduğunu doğrulamak.
### Uyarılar ve Bildirimler Testleri:
  - Belirlenen tasarruf hedefleri aşıldığında veya anormal tüketim durumlarında kullanıcıların doğru ve zamanında uyarıldığını doğrulamak.
  - Uyarı ve bildirim ayarlarının doğru bir şekilde yapılandırıldığını doğrulamak.
  - Farklı uyarı türlerinin (e-posta, uygulama içi bildirim) doğru bir şekilde çalıştığını doğrulamak.

### Tasarruf İpuçları Testleri:
  - Tasarruf ipuçları ve önerilerinin doğru ve güncel olduğunu doğrulamak.
  - Kullanıcıların tasarruf deneyimlerini paylaşabilecekleri forum veya yorum bölümünün doğru bir şekilde çalıştığını doğrulamak.
### Kullanıcı Profili Testleri:
  - Kullanıcıların kişisel bilgilerini doğru bir şekilde güncelleyebildiklerini doğrulamak.
  - Kullanıcıların ayarlarını (bildirimler, tercihler) doğru bir şekilde yapılandırabildiklerini doğrulamak.
  - Tüketim verilerinin doğru bir şekilde dışa aktarılabildiğini doğrulamak.
## 4. Test Ortamı
- Testler, farklı web tarayıcıları (Chrome, Firefox, Safari) ve mobil cihazlarda (iOS, Android) gerçekleştirilecektir.
- Test verileri, gerçek kullanım senaryolarını yansıtacak şekilde oluşturulacaktır.
## 5. Test Araçları
- Test yönetimi için Jira veya TestRail gibi araçlar kullanılabilir.
- Otomatik testler için Selenium veya Cypress gibi araçlar kullanılabilir.
- Performans testleri için JMeter veya LoadRunner gibi araçlar kullanılabilir.
## 6. Test Sonuçları ve Raporlama
- Test sonuçları, test yönetimi aracında kaydedilecek ve düzenli olarak raporlanacaktır.
- Hatalar ve sorunlar, hata takip sistemine (Jira, Bugzilla) kaydedilecek ve geliştiricilere iletilecektir.
- Test sonuçları, projenin ilerlemesini ve kalitesini değerlendirmek için kullanılacaktır.

# 11.Kalite Güvenliği (Q) Planı

Proje Adı: Tasarruf Takibim
## 1. Giriş
Bu belge, "Tasarruf akibim" projesinin kalite güvencesi (QA) planını detaylandırmaktadır. Bu planın amacı, projenin tüm aşamalarında kalite standartlarını sağlamak ve nihai ürünün kullanıcı beklentilerini karşılamasını garanti etmektir.
## 2. Kalite Hedefleri
- Sistem, belirlenen gereksinimlere ve işlevselliğe tam olarak uygun olmalıdır.
- Sistem, kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır bir arayüze sahip olmalıdır.
- Sistem, farklı web tarayıcıları ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışmalıdır.
- Sistem, güvenli ve güvenilir bir şekilde veri işlemelidir.
- Sistem, performans ve ölçeklenebilirlik açısından yüksek standartları karşılamalıdır.
## 3. Kalite Güvencesi (QA) Süreci
- Planlama: Proje gereksinimlerinin ve kalite standartlarının belirlenmesi.
- Tasarım: Kullanıcı arayüzü ve sistem mimarisinin kalite standartlarına uygun olarak tasarlanması.
- Geliştirme: Yazılım geliştirme sürecinde kod incelemeleri ve birim testlerinin yapılması.
- Test: İşlevsellik testleri, performans testleri, güvenlik testleri ve kullanıcı kabul testlerinin yapılması.
- Dağıtım: Sistem dağıtımından önce son kontrollerin yapılması ve kullanıcı geri bildirimlerinin alınması.
- Bakım: Sistem bakım ve güncelleme süreçlerinde kalite standartlarının korunması.
## 4. Kalite Güvencesi (QA) Faaliyetleri
- Kod İncelemeleri: Yazılım geliştirme sürecinde kodların düzenli olarak incelenmesi ve hata ayıklama işlemlerinin yapılması.
- Birim Testleri: Yazılımın her bir biriminin ayrı ayrı test edilmesi ve doğru çalıştığının doğrulanması.
- İşlevsellik Testleri: Sistem işlevlerinin belirlenen gereksinimlere uygun olarak çalıştığının test edilmesi.
- Performans Testleri: Sistemin farklı yükler altında performansının ölçülmesi ve optimize edilmesi.
- Güvenlik Testleri: Sistemin güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve giderilmesi.
- Kullanıcı Kabul Testleri: Sistemin son kullanıcılar tarafından test edilmesi ve geri bildirimlerinin alınması.

## 5. Kalite Güvencesi (QA) Araçları
- Test Yönetimi Araçları: Jira, TestRail gibi araçlar test senaryolarını yönetmek ve test sonuçlarını takip etmek için kullanılabilir.
- Otomatik Test Araçları: Selenium, Cypress gibi araçlar otomatik testler yapmak ve test süreçlerini hızlandırmak için kullanılabilir.
- Performans Test Araçları: JMeter, LoadRunner gibi araçlar sistem performansını ölçmek ve analiz etmek için kullanılabilir.
- Güvenlik Test Araçları: OWASP ZAP, Burp Suite gibi araçlar sistem güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılabilir.
## 6. Kalite Güvencesi (QA) Ekibi
- Kalite güvencesi (QA) ekibi, test uzmanları, yazılım geliştiricileri ve proje yöneticisinden oluşacaktır.
- QA ekibi, test senaryolarını hazırlamak, testleri yürütmek, sonuçları raporlamak ve kalite standartlarının korunmasını sağlamakla görevlidir.
## 7. Kalite Güvencesi (QA) Metrikleri
- Hata yoğunluğu: Yazılımda tespit edilen hata sayısı.
- Test kapsamı: Test edilen kod satırı veya işlev oranı.
- Performans metrikleri: Sistemin yanıt süresi, işlem hızı gibi metrikler.
- Kullanıcı memnuniyeti: Kullanıcı geri bildirimleri ve anket sonuçları.
# 8. Kalite Güvencesi (QA) Raporlama
- Test sonuçları, düzenli olarak QA raporlarında sunulacaktır.
- Hatalar ve sorunlar, hata takip sistemine kaydedilecek ve geliştiricilere iletilecektir.
- QA raporları, projenin ilerlemesini ve kalitesini değerlendirmek için kullanılacaktır.